**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | Durante el primer sprint y la mitad del segundo se ha trabajado en los siguientes puntos  modelo de base de datos  script completo de la base de datos  Backend en express conectado a postgres  routing y validación de rutas de la aplicación  funciones principales de la herramienta de planos  funciones principales del feed de ferias  registro y Login de cuentas de usuario  ingreso de datos para el perfil feriante  ticket de apertura de ferias  contrato de puesto forma débito webpay |
| Objetivos | Completar el reléase 1 planificado |
| Evidencias de avance | Evidencias individuales:   * Apellido\_Nombre\_2.1\_APT122\_DiarioReflexionFase2.docx   Evidencias grupales:   * 2.4\_GuiaEstudiante\_Fase 2\_DesarrolloProyecto APT.docx * PLANILLA DE EVALUACIÓN AVANCE FASE 2.xlsx * PLANILLA DE EVALUACIÓN FINAL FASE 2.xlsx   Evidencias Proyecto:   * Presentación Proyecto * Evidencias de documentación * Evidencias de sistema Aplicación * Base de datos |
| Metodología | *AGIL - SCRUM* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | SPRINT 1 |  |  | | --- | |  |  |  | | --- | | SPRINT 2 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Herramientas de desarrollo frontend |  |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |

Se ha considerado que el formato entregado en el elemento de arriba; Plan de Trabajo es inutilizable por lo que se ajustara a consideración del equipo.

Los enlaces dirigirán al tablero de tareas existentes en cada sprint

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades  Versión  documento | GIT HUB | Visualización  Google sheets | Duración | Observaciones/  ajustes | ESTADO |
| Backlog priorizado  7/10/24 | [Enlace\_BackLog\_prio](https://github.com/enzo13578/Capstone-005D-Grupo-5/blame/a02a3f0301b174c184cbf576f71f1e1d24078cc1/Fase%202/Evidencias%20Proyecto/backlog%20priorizado.xlsx) | [Enlace\_backlog\_prio](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z6xwYb5urZ1arz6T3DHq305mupeIkc3D/edit?usp=sharing&ouid=110276151634547531231&rtpof=true&sd=true) | 8 semanas | --- | --- |
| Sprint 1  7/10/24 | [Enlace\_sprint1\_y\_2](https://github.com/enzo13578/Capstone-005D-Grupo-5/tree/a02a3f0301b174c184cbf576f71f1e1d24078cc1/Fase%202/Evidencias%20Proyecto/srumboard%20actuales) | [Enlace\_sprint\_1](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXqV0tSdqXGgJP7RMBUwT9stxqikIAiQ/edit?usp=sharing&ouid=110276151634547531231&rtpof=true&sd=true) | 2 semanas | 17 tareas retrasadas y enviadas al sprint 2 | finalizado |
| Sprint 2  7/10/24 | [Enlace\_sprint\_2](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rOyfmMWfnTzmuAJMtLqZmsuzU0KmXo6l/edit?usp=sharing&ouid=110276151634547531231&rtpof=true&sd=true) | 2 semanas |  | En curso |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Tener la planificación y un espacio de comunicación han facilitado la resolución de problemas en todos los ámbitos.  la inexperiencia con las tecnologías a utilizar ha causado contratiempos, los cuales hasta ahora han estado previstos. |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  *E8 - H5 validación de campos*  *E4- H7 ver ferias disponibles*  *E4- H4 bloqueo de puesto al ser contratado*  *E4- H2 ver puesto en mapa*  *E4- H1 detalle contrato puesto*  *E5- H1 Lista de espera, solicitudes de feria*  *E2- H12 solicitar apertura feria*  *E2- H3 bloquear disponibilidad de puestos*  *E1- H18 quitar puesto de área*  *E1- H 17 agrupar puestos en áreas*  *E1- H16 modificar nombre de área*  *E1- H14 crear áreas de puestos*  *E1- H12 asignar horas de inicio - término a puesto por dia*  *E1- H11 Establecer tipo de venta a puesto: por dia*  *E1- H8 modificar descripción del puesto*  *E1- H6 añadir tipo de puesto*  *E1- H5 añadir descripción puesto*  *estas tareas del sprint 1 pasaron como retrasadas al sprint 2* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *Se están trabajando todas las tareas planificadas del sprint 2 hasta la fecha* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)