**Sprint Review 1 - Proyecto "Ferias Chile"**

**Fechas: [2024/09/23 - 2024/10/06]**

**Objetivo del sprint: Establecer la base técnica del proyecto, incluyendo la creación del modelo de datos, funciones clave del plano interactivo, y funcionalidades esenciales como el registro de usuarios.**

**1. Objetivos del Sprint y Resultados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia/Tarea** | **Estado** | **Notas/Comentarios** |
| **Creación del modelo de base de datos** | **✅ Completada** | **Modelo implementado con todas las entidades requeridas.** |
| **Conexión con el backend en PostgreSQL** | **🔄 En testing** | **Conexión funcional, pero requiere pruebas adicionales.** |
| **Registro y login de usuario** | **✅ Completada** | **Autenticación de usuario implementada con Gmail y contraseña.** |
| **Routing y guard routing** | **⚠️ Retrasada** | **La funcionalidad de roles aún no se aplica correctamente.** |
| **Creación de función de áreas** | **✅ Completada** | **Las áreas se gestionan correctamente en el plano interactivo.** |
| **Creación de función de calles** | **⚠️ Retrasada** | **Pendiente la modificación de dimensiones de los objetos calle.** |
| **Creación de función del plano** | **❌ Errores** | **El plano no guarda correctamente las dimensiones de los elementos.** |
| **Funciones de puestos del plano** | **✅ Completada** | **Funciones implementadas, pero falta guardar los datos en el backend.** |
| **Feed de ferias** | **⚠️ Retrasada** | **- Ver puestos en el mapa y mostrar detalles de la feria.** |

**| Función para crear solicitud de apertura de feria | 🚫 No iniciada | Movido al Sprint 2. |**

**2. Problemas Identificados**

* **Guard Routing: La aplicación de roles en el enrutamiento requiere revisión.**
* **Calle (dimensiones): Aún no es posible modificar las dimensiones de las calles.**
* **Plano (dimensiones): Error al guardar las dimensiones de los elementos del plano.**
* **Backend (puestos): Aunque las funciones de puestos están completas, los datos no se están almacenando en la base de datos.**

**3. Feedback Recopilado**

* **Se recomienda priorizar las funcionalidades básicas del plano en Sprint 2.**
* **Mejorar el testing del guard routing antes de añadir nuevas reglas.**
* **Asegurarse de que las dimensiones de calles y objetos se guarden correctamente en la base de datos.**

**4. Elementos Movidos a Sprint 2**

* **Feed de ferias (visualización en el mapa y detalles).**
* **Función para crear solicitud de apertura de feria.**

**5. Enlace al Repositorio**

[**GitHub - Ferias Chile**](https://github.com/EveLyn507/ferias_chile)