**Sprint review 1**

**Creación modelo base de datos (completa)**

**Conexión con el backend en postgres (testing)**

**Registro y Login de usuario con Gmail y contraseña(completo)**

**Routing y guard routing(retrasada)**

El guard de los roles, no se está aplicando como debería

**Creación de función de áreas (completa)**

**Creación de función calle(retrasada)**

Modificación de las “dimensiones” del objeto calle

**Creación de función del plano (errores)**

**No se guardan las dimensiones**

**Funciones de puestos del plano (completo)**

falta guardar en backend

Feed de ferias (retrasada)

ver puestos en mapa

mostrar detalles de la feria

se movió a sprint 2

**función para crear solicitud de apertura feria (no iniciada)**

se movió a sprint 2

**Link del repositorio**

https://github.com/EveLyn507/ferias\_chile