**Sprint Review - Proyecto "Ferias Chile"**

**Fechas:** [Especificar fechas del sprint, por ejemplo, 07/10/2024 - 20/10/2024]  
**Objetivo del sprint:** Implementar y optimizar funcionalidades clave para la gestión de ferias, herramientas del plano interactivo, medios de pago y perfiles de usuario.

**1. Objetivos del Sprint y Resultados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia/Tarea** | **Estado** | **Notas/Comentarios** |
| **E2- H4:** Detallar datos bancarios | ✅ **Completada** | Progreso finalizado. |
| **E4- H3:** Proceder al pago | ✅ **Completada** | Funcionalidad desarrollada en la sección FEED POST FERIAS. |
| **E6- H11:** Poner datos personales adicionales | ✅ **Completada** | Ajustes realizados y validados. |
| **E3- H1:** Pago débito | ✅ **Completada** | Integración inicial lista, funcionalidad validada. |
| **E2- H2:** Programación de la feria | ✅ **Completada** | Completo con lógica funcional en backend. |
| **E6- H4:** Registro de cuenta con mail, nombre y contraseña | ✅ **Completada** | Validaciones listas, funcionalidad operativa. |
| **E6- H1:** Perfil de encargado | ✅ **Completada** | Integrado y validado con base de datos. |
| **E6- H3:** Registro de cuenta empresa | ✅ **Completada** | Lógica optimizada, pruebas exitosas realizadas. |
| **E8- H4:** Seguridad en contraseñas | ✅ **Completada** | Validaciones avanzadas implementadas. |
| **E4- H2:** Ver puesto en mapa | ✅ **Completada** | Funcionalidad totalmente operativa. |
| **E1- H5:** Añadir descripción de puesto | ✅ **Completada** | Funcionalidad implementada y lista para uso. |
| **E4- H7:** Ver ferias disponibles | ✅ **Completada** | Lógica implementada y funcionalidad validada. |
| **E1- H6:** Añadir tipo de puesto | ✅ **Completada** | Tipo de puesto integrado con opciones dinámicas. |
| **E1- H8:** Modificar descripción del puesto | ✅ **Completada** | Ajustes realizados y pruebas concluidas. |
| **E1- H11:** Establecer tipo de venta a puesto: por día | ✅ **Completada** | Función operativa y validada. |
| **E1- H14:** Crear áreas de puestos | ✅ **Completada** | Áreas configuradas correctamente, funcionalidad finalizada. |
| **E1- H17:** Agrupar puestos en áreas | ✅ **Completada** | Función integrada, operativa y validada. |
| **E1- H16:** Modificar nombre de área | ✅ **Completada** | Ajustes realizados, pruebas exitosas. |
| **E8- H5:** Validación de campos | ✅ **Completada** | Validaciones integradas, funcionalidad terminada. |
| **E1- H18:** Quitar puesto de área | ✅ **Completada** | Funcionalidad implementada y validada. |

**2. Problemas Identificados y Atrasos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia/Tarea** | **Estado** | **Notas/Comentarios** |
| **E4- H1:** Detalle contrato puesto | 🚫 **Atrasada** | Falta finalizar lógica de contratos, prioridad ajustada. |
| **E4- H4:** Bloqueo de puesto al ser contratado | 🚫 **Atrasada** | Lógica incompleta, se movió al siguiente sprint. |
| **E2- H3:** Bloquear disponibilidad de puestos | 🚫 **Atrasada** | Ajustes pendientes en backend. |
| **E1- H12:** Asignar horas de inicio y término a puesto por día | 🚫 **Atrasada** | Falta integración y validación de datos. |

**3. Feedback Recopilado**

* **Aspectos positivos:** El equipo logró completar la mayoría de las historias clave para la gestión de ferias y el desarrollo de perfiles.
* **Oportunidades de mejora:** Es importante priorizar tareas dependientes para evitar bloqueos en el avance.

**4. Elementos Movidos a Sprint 3**

* **E4- H1:** Detalle contrato puesto.
* **E4- H4:** Bloqueo de puesto al ser contratado.
* **E2- H3:** Bloquear disponibilidad de puestos.
* **E1- H12:** Asignar horas de inicio y término a puesto por día.

**Release Notes - Sprint 2**

**Fecha de Publicación:** [20/10/2024]

**Novedades**

1. 🚀 **Gestión de perfiles y usuarios:**
   * Registro de cuentas, perfiles de encargado y empresa finalizados.
2. ✅ **Mejoras en la herramienta de plano:**
   * Creación, agrupación y modificación de áreas completadas.
   * Visualización de puestos en el mapa habilitada.
3. 💡 **Optimización general:**
   * Seguridad en contraseñas implementada.

**Correcciones**

* Ninguna registrada en este sprint.

**Pendientes**

* Completar la lógica de contratos y bloqueos de puestos.