**Sprint Review - Proyecto "Ferias Chile"**

**Fechas: [07/10/2024 - 20/10/2024]  
Objetivo del sprint: Implementar y optimizar funcionalidades clave para la gestión de ferias, herramientas del plano interactivo, medios de pago y perfiles de usuario.**

**1. Objetivos del Sprint y Resultados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia/Tarea** | **Estado** | **Notas/Comentarios** |
| **E2- H4: Detallar datos bancarios** | **✅ Completada** | **Progreso finalizado.** |
| **E4- H3: Proceder al pago** | **✅ Completada** | **Funcionalidad desarrollada en la sección FEED POST FERIAS.** |
| **E6- H11: Poner datos personales adicionales** | **✅ Completada** | **Ajustes realizados y validados.** |
| **E3- H1: Pago débito** | **✅ Completada** | **Integración inicial lista, funcionalidad validada.** |
| **E2- H2: Programación de la feria** | **✅ Completada** | **Completo con lógica funcional en backend.** |
| **E6- H4: Registro de cuenta con mail, nombre y contraseña** | **✅ Completada** | **Validaciones listas, funcionalidad operativa.** |
| **E6- H1: Perfil de encargado** | **✅ Completada** | **Integrado y validado con base de datos.** |
| **E6- H3: Registro de cuenta empresa** | **✅ Completada** | **Lógica optimizada, pruebas exitosas realizadas.** |
| **E8- H4: Seguridad en contraseñas** | **✅ Completada** | **Validaciones avanzadas implementadas.** |
| **E4- H2: Ver puesto en mapa** | **✅ Completada** | **Funcionalidad totalmente operativa.** |
| **E1- H5: Añadir descripción de puesto** | **✅ Completada** | **Funcionalidad implementada y lista para uso.** |
| **E4- H7: Ver ferias disponibles** | **✅ Completada** | **Lógica implementada y funcionalidad validada.** |
| **E1- H6: Añadir tipo de puesto** | **✅ Completada** | **Tipo de puesto integrado con opciones dinámicas.** |
| **E1- H8: Modificar descripción del puesto** | **✅ Completada** | **Ajustes realizados y pruebas concluidas.** |
| **E1- H11: Establecer tipo de venta a puesto: por día** | **✅ Completada** | **Función operativa y validada.** |
| **E1- H14: Crear áreas de puestos** | **✅ Completada** | **Áreas configuradas correctamente, funcionalidad finalizada.** |
| **E1- H17: Agrupar puestos en áreas** | **✅ Completada** | **Función integrada, operativa y validada.** |
| **E1- H16: Modificar nombre de área** | **✅ Completada** | **Ajustes realizados, pruebas exitosas.** |
| **E8- H5: Validación de campos** | **✅ Completada** | **Validaciones integradas, funcionalidad terminada.** |
| **E1- H18: Quitar puesto de área** | **✅ Completada** | **Funcionalidad implementada y validada.** |

**2. Problemas Identificados y Atrasos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia/Tarea** | **Estado** | **Notas/Comentarios** |
| **E4- H1: Detalle contrato puesto** | **🚫 Atrasada** | **Falta finalizar lógica de contratos, prioridad ajustada.** |
| **E4- H4: Bloqueo de puesto al ser contratado** | **🚫 Atrasada** | **Lógica incompleta, se movió al siguiente sprint.** |
| **E2- H3: Bloquear disponibilidad de puestos** | **🚫 Atrasada** | **Ajustes pendientes en backend.** |
| **E1- H12: Asignar horas de inicio y término a puesto por día** | **🚫 Atrasada** | **Falta integración y validación de datos.** |

**3. Feedback Recopilado**

* **Aspectos positivos: El equipo logró completar la mayoría de las historias clave para la gestión de ferias y el desarrollo de perfiles.**
* **Oportunidades de mejora: Es importante priorizar tareas dependientes para evitar bloqueos en el avance.**

**4. Elementos Movidos a Sprint 3**

* **E4- H1: Detalle contrato puesto.**
* **E4- H4: Bloqueo de puesto al ser contratado.**
* **E2- H3: Bloquear disponibilidad de puestos.**
* **E1- H12: Asignar horas de inicio y término a puesto por día.**

**5. Enlace al Repositorio**

[**GitHub - Ferias Chile**](https://github.com/EveLyn507/ferias_chile)