**Review del Sprint 3**

**Fechas : 21/10/2024 – 17/10/2024**

**Objetivo del Sprint**

**El objetivo de este sprint fue avanzar significativamente en las funcionalidades para supervisores, perfiles, administración y medios de pago, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos.**

**Historias Completadas**

**Se marcaron como finalizadas las siguientes historias clave:**

**Supervisores**

* **SCRUM-114: Ver mapa de la feria.**

**Perfiles**

* **SCRUM-68: Perfil público.**
* **SCRUM-77: Ocultar perfil (perfil privado).**
* **SCRUM-91: Intereses de venta.**
* **SCRUM-93: Eliminar interés.**
* **SCRUM-94: Poner foto de perfil.**
* **SCRUM-96: Modificar biografía.**
* **SCRUM-97: Eliminar enlaces a redes sociales.**
* **SCRUM-99: Actualizar contraseña.**
* **SCRUM-69: Cambiar fotos de perfil.**
* **SCRUM-70: Actualizar datos personales.**
* **SCRUM-71: Agregar enlaces a redes sociales.**
* **SCRUM-73: Biografía.**
* **SCRUM-74: Editar correo electrónico.**

**Herramienta de Planos**

* **SCRUM-31: Establecer tipo de venta a puesto: por día.**
* **SCRUM-29: Establecer tipo de venta a puesto: contacto.**
* **SCRUM-33: Tipo de puesto: por plazo.**
* **SCRUM-118: Objeto calle.**
* **SCRUM-25: Añadir tipo de puesto.**
* **SCRUM-24: Añadir descripción de puesto.**
* **SCRUM-27: Modificar descripción del puesto.**
* **SCRUM-32: Asignar horas de inicio y término a puesto por día.**

**Requerimientos de Seguridad**

* **SCRUM-105: Seguridad en contraseñas.**
* **SCRUM-107: Validación de campos.**

**Historias en Curso**

**Estas historias están avanzando hacia su finalización:**

**Supervisores**

* **SCRUM-100: Visualizar estado de puesto de ferias.**
* **SCRUM-112: Realizar cobro físico.**
* **SCRUM-109: Validación de usuario.**

**Perfiles**

* **SCRUM-92: Modificar interés.**
* **SCRUM-75: Recuperar contraseña.**
* **SCRUM-60: Acceso a ver perfiles.**

**Administración**

* **SCRUM-41: Fecha y hora de contratación de puestos.**
* **SCRUM-44: Detallar datos bancarios.**
* **SCRUM-56: Ver detalle y documentación en solicitud de feria.**

**Historias Pendientes**

**Estas historias quedaron pendientes para ser retomadas en futuros sprints:**

**Supervisores**

* **SCRUM-111: Solicitud habilitar puesto.**
* **SCRUM-110: Solicitud de bloquear puesto.**
* **SCRUM-108: Alertas de incidentes.**

**Medios de Pago**

* **SCRUM-79: Pagos físicos.**
* **SCRUM-80: Pago en cuotas.**

**Administración**

* **SCRUM-48: Quitar supervisor de feria.**
* **SCRUM-49: Asignar puestos y áreas de puestos.**
* **SCRUM-50: Quitar asignación de puestos y áreas.**
* **SCRUM-51: Dashboard de ingresos.**
* **SCRUM-53: Enviar documentos en solicitud.**

**Impedimentos**

1. **Cobros físicos (SCRUM-112): Dependencia de sistemas externos para validar pagos.**
2. **Alertas de incidentes (SCRUM-108): Falta de definiciones finales en el flujo de supervisión.**
3. **Dashboard de ingresos (SCRUM-51): Complejidad en la integración de datos financieros.**

**Resultados**

* **Historias completadas: 22.**
* **Historias en curso: 9.**
* **Historias pendientes: 11.**

**El equipo logró un 70% de finalización del sprint, considerando avances significativos en las tareas en curso.**

**Enlace al Repositorio**

[**GitHub - Ferias Chile**](https://github.com/EveLyn507/ferias_chile)