**Sprint Review - Proyecto "Ferias Chile"**

**Fechas: 04/11/2024 - 17/11/2024  
Objetivo del Sprint: Implementar y optimizar funcionalidades clave para la gestión de ferias, herramientas del plano interactivo, medios de pago y perfiles de usuario.**

**1. Objetivos del Sprint y Resultados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia/Tarea** | **Estado** | **Notas/Comentarios** |
| **E2- H4: Detallar datos bancarios** | **✅ Completada** | **Progreso finalizado.** |
| **E4- H3: Proceder al pago** | **✅ Completada** | **Funcionalidad desarrollada en la sección FEED POST FERIAS.** |
| **E6- H11: Poner datos personales adicionales** | **✅ Completada** | **Ajustes realizados y validados.** |
| **E3- H1: Pago débito** | **✅ Completada** | **Integración inicial lista, funcionalidad validada.** |
| **E2- H2: Programación de la feria** | **✅ Completada** | **Completo con lógica funcional en backend.** |
| **E6- H4: Registro de cuenta con mail, nombre y contraseña** | **✅ Completada** | **Validaciones listas, funcionalidad operativa.** |
| **E6- H1: Perfil de encargado** | **✅ Completada** | **Integrado y validado con base de datos.** |
| **E6- H3: Registro de cuenta empresa** | **✅ Completada** | **Lógica optimizada, pruebas exitosas realizadas.** |
| **E8- H4: Seguridad en contraseñas** | **✅ Completada** | **Validaciones avanzadas implementadas.** |
| **E4- H2: Ver puesto en mapa** | **✅ Completada** | **Funcionalidad totalmente operativa.** |
| **E1- H5: Añadir descripción de puesto** | **✅ Completada** | **Funcionalidad implementada y lista para uso.** |
| **E4- H7: Ver ferias disponibles** | **✅ Completada** | **Lógica implementada y funcionalidad validada.** |
| **E1- H6: Añadir tipo de puesto** | **✅ Completada** | **Tipo de puesto integrado con opciones dinámicas.** |
| **E1- H8: Modificar descripción del puesto** | **✅ Completada** | **Ajustes realizados y pruebas concluidas.** |
| **E1- H11: Establecer tipo de venta a puesto: por día** | **✅ Completada** | **Función operativa y validada.** |
| **E1- H14: Crear áreas de puestos** | **✅ Completada** | **Áreas configuradas correctamente, funcionalidad finalizada.** |
| **E1- H17: Agrupar puestos en áreas** | **✅ Completada** | **Función integrada, operativa y validada.** |
| **E1- H16: Modificar nombre de área** | **✅ Completada** | **Ajustes realizados, pruebas exitosas.** |
| **E8- H5: Validación de campos** | **✅ Completada** | **Validaciones integradas, funcionalidad terminada.** |
| **E1- H18: Quitar puesto de área** | **✅ Completada** | **Funcionalidad implementada y validada.** |

**2. Problemas Identificados**

**Historias atrasadas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia/Tarea** | **Estado** | **Comentarios** |
| **E4- H1: Detalle contrato puesto** | **⏳ Pendiente** | **Prioridad ajustada para completar funcionalidades esenciales.** |
| **E4- H4: Bloqueo de puesto al ser contratado** | **⏳ Pendiente** | **La lógica no está completa, se movió al siguiente sprint.** |
| **E2- H3: Bloquear disponibilidad de puestos** | **⏳ Pendiente** | **Pendiente de ajustes en backend.** |
| **E1- H12: Asignar horas de inicio y término a puesto por día** | **⏳ Pendiente** | **Lógica incompleta, falta validación.** |

**3. Feedback Recopilado**

* **Prioridades: Se debe priorizar la estabilidad de funciones críticas antes de agregar funcionalidades nuevas.**
* **Comunicación: Mejorar la comunicación entre el equipo para evitar retrasos en tareas interdependientes y asegurar un flujo de trabajo más eficiente.**

**4. Elementos Atrasados**

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia/Tarea** | **Comentarios** |
| **E4- H1: Detalle contrato puesto** | **Se retrasó para completar la lógica.** |
| **E4- H4: Bloqueo de puesto al ser contratado** | **Se retrasó debido a incompletitud.** |
| **E2- H3: Bloquear disponibilidad de puestos** | **Se retrasó para ajustes en backend.** |
| **E1- H12: Asignar horas de inicio y término a puesto por día** | **Pendiente de validación** |

**5. Tareas Eliminadas**

**Las siguientes tareas han sido eliminadas y no se continuarán en el proyecto:**

| **Historia/Tarea** |
| --- |
| **E1- H20: Modificar área** |
| **E1- H18: Quitar puesto de área** |
| **E1- H15: Nombrar área** |
| **E1- H14: Crear áreas de puestos** |
| **E1- H12: Asignar horas de inicio - término a puesto por día** |
| **E1- H6: Añadir tipo de puesto** |
| **E1- H13: Tipo de puesto, por plazo** |
| **E2- H1: Fecha y hora contratación de puestos** |
| **E4- H1: Detalle contrato puesto** |
| **E5- H6: Buscador de eventos** |
| **E3- H4: Fijar puesto como interés** |
| **E5- H7: Bloque por incumplimiento de normas** |
| **E3- H3: Pago en cuotas** |
| **E4- H5: Notificaciones de ferias** |
| **E7- H3: Comentarios en puestos** |
| **E7- H4: Alertas de incidentes** |
| **E7- H6: Solicitud de bloquear puesto** |
| **E7- H7: Solicitud habilitar puesto** |
| **E7- H9: Solicitud de baja** |
| **E6- H17: Historial de actividades** |
| **E1- H16: Modificar nombre de área** |
| **E1- H17: Agrupar puestos en áreas** |
| **E2- H9: Asignar puestos y áreas de puestos** |

**Release Notes - Sprint Actual**

**Fecha de Publicación: 17/11/2024**

**Novedades  
🚀 Avances en administración:**

* **Registro de usuarios funcional.**
* **Gestión de programación de ferias implementada.**

**✅ Herramienta de plano:**

* **Agrupación y creación de áreas de puestos finalizadas.**
* **Funcionalidad para modificar y gestionar áreas totalmente operativa.**

**💡 Perfiles:**

* **Perfiles de encargado y empresa completados.**

**Correcciones**

* **Ninguna registrada en este sprint.**

**Pendientes**

* **Finalización del feed de ferias: visualización y detalles.**